國立羅東高工總務處104學年度工作計畫

總務處秉持 鈞長辦學理念，著落實「安全第一，教學為先」，以支援、服務、配合的態度，效率、負責、加強行政支援教學的觀念；以適時、適量、適質提供品質服務，配合其他處科室業務需要編列之預算，卓效的執行年度預算，以充實各項設備，並加強經費收支管理為重點，維護財產完整，美化綠化校園環境，加強校舍維修以改善教學環境，達成境教效果。發揮本處團隊精神執行各組工作，提高服務品質，以達成處務工作目標。

- 總務處業務推展總體理念

○總體營造。

○務實積極。

○處處用心。

○優質校園。

貳、年度工作目標：

一、總體校園營造，滿足教職員生，對環境的正面知覺。

二、「安全第一，教學為先」提供舒適、安全學習環境。

三、以支援、服務、配合的積極態度，負責、效率支援教學的觀念。

四、溝通協調，增進工作績效、集思廣益，有效執行總務工作。

五、檢討改進、掌握工作進度，隨時追蹤檢討，達成預定目標。

六、適時、適量、適質提供品質服務。

七、發揮團隊精紳(分層負賈，積極主動，分工合作，密切配合)。

八、財物(產)資訊化管理。

參、實施原則：

一、分層負責、積極主動、分工合作、相互支援、密切配合。

二、集思廣益，有效實施；檢討改進，日新月異。

三、溝通協調，增進工作績效。

四、掌握工作進度，隨時追蹤檢討，達成預定目標。

五、妥善運用社會資源，增進社區與學校關係。

肆、103學年度工作重點事項檢核：

| 項次 | 工作重點 | 完成 | 未完成 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 爭取運動場急迫性修繕工程 |  | ● | 列104下年度 |
| 2. | 執行游藝樓耐震補強工程 | ● |  |  |
| 3. | 執行昌明樓無障礙電梯與室內各樓層無障礙環境、設施整修工程 | ● |  |  |
| 4. | 執行至善樓及勤學樓頂樓教室天花板輕鋼架 | ● |  |  |
| 5. | 女教職員宿舍整修工程 | ● |  |  |
| 6. | 實習工場鐵窗汰換修繕及樂群樓廁所隔間整修工程 | ● |  |  |

伍、工作項目重點及時程管制：

一、主管業務項目：

工作重點事項：

（一）、東側新建籃球場-1,050,000元。

（二）男教職員工宿舍整修工程-1,120,000。

（三）昌明樓室內及通道整修工程 -988,800元。

（四）第二期老舊廁所整修工程-328,000元。

（五）游藝樓東西牆面整修-480,000元。

（六）樂群樓企合鋁板輕鋼架天花板整修工程-348,000元。

（七）運動場急迫性修繕工程。

（八）編修校園工業衛生中心組織、落實校園設施設備安全檢查及改善設施使

用安全，以符合勞委會規範。

（九）、急迫性修繕計畫補助申請。

（十）持續管理與維護校園設施及設備。

（十一）卓效執行年度預算(含工程)，採購各項教學設備。

（十二）、開放校園提供民眾正當的休憩活動場所（場地租借）。

（十三）、校史室資料建置。

（十四）、臨時交辦事項。

二、各組業務項目：【●完成、○持續進行、╳未完成 】

| 工作項目 | 重點工作內容 | 分工 |  | 執行情形 |  | 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主辦 單位 | 協辦 單位 |  |  |  |
| 一、校舍管理 一、校舍管理 | 1每月定期呈報校舍校產增減數量。 2.加強校舍安全檢查做成記錄。 3加強各出入校園口之門禁管理。 4.校舍定期粉刷並加強清潔維護工作。 5.辦理建築物公共安全檢查簽証及申報。 6 校史室資料建置。 7. 開放校園提供民眾正當的休憩活動場所（場地租借）。 | 事務組 | 學務處 各處室 體運組 各處室 | ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ |  | 每月 每年 平時 每年 每年 平時 平時 |
| 二、財物管理 | １加強落實財物之盤點、登帳、保管借還及使用登記。 2清查過期財產檢視功能使用及報廢。 3.財產增減表造報。 4加強各項財物之維護及檢修(事務機具、通訊器材、視聽設備、廣播系統等) 5.落實消耗品之分發、領用及登記。 6.加強節約能源、愛惜公物之宣導教育， 以培養良好習慣。 7.落實「國有財產產藉管理作業要點」。 | 事務組 | 各處室 各處室 各處室 各處室 各處室 | ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ |  | 平時 平時 每月 平時 平時 期初 平時 |
| 三、安全管理 | １落實校園安全衛生宣教，強化校園安全衛生防護設施。 ２定期校園安全衛生檢查記錄簿，加強校園安全衛生安檢工作。 ３加強門禁管理，落實訪客登記制度。 4水電、照明等設施，定期檢修，保有維修記錄。 5加強飲水系統之清潔維護，定期檢查及更換濾心。 6.水塔清洗、水質檢查採樣送檢。 6辦理消防安全設備檢修及申報業務。 7加強辦理「自衛消防編組訓練」及「民防團常年訓練」、「消防安全講習」業務。 | 事務組 | 實習處 實習處 學務處 實習處 教官室 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● |  | 平時 平時 平時 平時 每月 每3個月 每年 每年暑假 |
| 四、營繕工程 | - 游藝樓耐震補強工程-4,810,000元 - 昌明樓無障礙電梯與室內各樓層無障礙環境、設施整修工程-4,360,000元。 - 至善樓及勤學樓頂樓教室天花板輕鋼架-1,339,000元。 - 女教職員宿舍整修工程-638,000元。 - 實習工場鐵窗汰換修繕及樂群樓廁所隔間整修工程-473,588元。 - 暑期防颱操場榕樹修剪。 - 清理各科財產報廢處理。 | 事務組 | 各處室 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | 104.11 104.12 104.7 104.8 104.10 104.7 每年1月 7月 |
| 五、教學購置案 | - 103年度機械材料、五金、資訊材料、水電材料、文具購置案。 - 其他物品採購。 ○文具紙張用品。 ○辦公事務消耗品。 ○教材教具耗材。 ○體育類教材。 | 事務組 | 實習處 各處室 | ○ ● |  | 104.4.5.6月 平時 |
|  | ○清潔用具耗材。 ○衛生醫藥耗材。 ○教學設備。 3.辦理103年各項設備招標購置、驗收等事宜。 |  | 各處室 | ○ |  | 104.4.5.6月 |
| 六、各勞務採購 | - 電話機、監視錄影系統保養。 - 高低壓設備委託保養。 - 電梯設備委託保養。 - 飲水機保養與水質檢驗委託服務。 - 103學年畢業紀念冊印製。 - 103二年級校外參觀教學活動。 | 事務組 | 各處室 學務處 學務處 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | 每月 104.2、7月 每月 每3個月 104.04月 104年3月 104年5月 |
| 七、加強校園美化及綠化 | 1暑期期間劃分工友責任區域，定期養護花木。 2.校園植物栽種、養護、修剪。 3增補校園植栽花木名牌。 4化龍池清潔。 5疏通排水溝及清理排水孔。 6定期辦理校園廢棄物之清運處理。 7. 定期水肥清運處理 | 事務組 |  | ● ○ ● ● ● ● ● |  | 104.7-8月 平時 104.9月 104.8月 104.8月 每天 每學期 |
| 八、支援教學活動 | １因應各班調整及檢修各班課桌椅。 ２檢查充實及檢修教室內各項設施。 ３檢查充實各項教具以利教學。 4編排教師辦公室座位並製作座位名牌。 | 事務組 | 教務處 學務處 | ● ● ● ● |  | 104.7-8月 104.7-8月 104.7-8月 104.7.8.9月 |
| 六、工友管理 | 1.配合專長及性別適當調配服務工作。 2.編製工作分掌表及執行情形、記錄表，以確立之責任歸屬、分工合作。 3.督導各項工作執行狀況。 | 事務組 | 各處室 各處室 | ● ○ ● |  | 平時 平時 每月 |
|  | 4工友、警衛座談會，加強溝通協調。 5辦理工友考核及不休假加班費、考核獎金 造冊請領。 6.請領警衛薪津。 |  |  | ● ● ● |  | 每學期 104.12- 105.01月 每月 |
| 八、出納作業 | 一、收款 1. 註冊費、課輔費製單收款事項。 2.召開103學年度代收代辦（代付）審查會 3.係依法管理之現金、票據、有價證券保管品等收付、移轉存管及帳表之登記。 4.填製代收、代辨、代打等各項收款收據。 5.清點核對收受金額按序登帳。 6.銀行營業時問外現金及票據管理及每日彙 整並核對銀帳。 7.收入款項按時解繳公庫或銀行。 二付款 1.根據支出憑證及傳票辦理付款。 2.簽發支票註記傳票。 ○薪俸發放 編製員工薪俸表及印領清冊。 ○薪津代扣代繳 依據會計憑證或其他合法通知辦理代打代繳。 ○其他 1.鐘點費印領清冊調製與發放。 2.保險金、退撫基金之扣繳及其清單與計算表之編造。 3.輔建住宅、急難貸款之扣繳。 4.員工所得稅之扣繳。 5.代辨代收款項之收領與轉發。 6.辦理學生各項獎助學金及退費之轉發。 7.聘雇人員離職儲金之提存。 8.辦理國吶休假補助費、婚喪、生育、子女教育補助費、退休金、月退休俸、差旅費、加班費等各項津貼之發放 9.401專戶愛心捐款獎助學金。 | 出納組 出納組 | 教務處 各處室 教務處 學務處 輔導室 圖書室 人事室 會計室 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | 104.9月 104.07月 平時 平時 平時 平時 平時 平時 平時 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 104.10月 105.03月 |
| 九、文書管理 | １加強公文及電傳文件收發、登記、稽催、歸檔等處理程序。 ２相關法令規章之登錄公佈。 ３記載學校大事及全校性會議、行政會報、主管會報記錄。 ４整理已執行完竣之營繕工程及設備購置相關資料，並建檔存查。 ５加強郵遞文件及郵費之登記與管理並結算。 ６傳真文件之管理。 ７機密文件之管理及影印管制。 | 文書組 | 教務處 學務處 輔導室 圖書室 人事室 會計室 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 平時 平時 每月 平時 平時. 每月 平時 平時 |  |

陸、經費：本計畫所需經費由年度總務處相關經費支出。

柒、本計畫奉 校長核可後實施，每月進行進度檢核，修正時亦同。